Meeting Agenda

Date: 22/5-14

Facilitator: Oskar Frost

Participants: Joakim Milleson, Tobias Foughman, Tom Dahlén, Oskar Frost

1. Objectives (5 min)

Bestämma vad som behöver göras klart och läggas upp på github inför sista inlämningsdagen (söndag).

2. Reports (15 min)

Joakim - PU och tester, alla tester fungerar förutom ett test av save-klassen.

Tobias - SDD och RAD - Huvudsakligen klart.

3. Discussion items (35 min)

- Städa kod från kommentarer.

- Lägga till beskrivning av klasserna.

- Bild på GUI-design, UML, 2 sekvensdiagram för UC och UC-kopplingar till SDD och RAD.

- Strukturera om paketen, dela upp i test och "resten".

- Lägga till tooltip till PU-knappar.

4. Outcomes and assignments (5 min)

Tom - Städa kod, lägg till beskrivning av klasser och lägg till tooltip på PU-knappar.

Oskar - UML

Joakim - UC-kopplingar.

Tobias - Bild på GUI-design, sekvensdiagram.

5. Wrap up

NO NEXT MEETING!